Prilog 3.

OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je usluga upravljanja EU projektom i administracija u sklopu projekta  uređenja Centra za posjetitelje Tvrđa

Usluga upravljanja i administracija projektom pod nazivom "Centar za posjetitelje Tvrđe", referentne oznake KK.06.2.2.05.0001 obuhvaća planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu te motiviranje svih uključenih osoba radi postizanja projektnih ciljeva unutar planiranih troškova, vremena i prema zadanoj kvaliteti sve do završetka planiranih radova i svih projektnih aktivnosti.

Pružatelj usluga, pružit će podršku Naručitelju u cilju uspješnog ostvarenja ciljeva Projekta, odnosno uspješne provedbe Projekta u vremenskom i proračunskom okviru sukladno Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i svih potrebnih koraka kojih se Naručitelj, kao korisnik bespovratnih sredstava EU, obvezao pridržavati, pravila za komunikaciju i vidljivosti projekata sufinanciranih sredstvima EU.

Upravljanje Projektom uključuje podršku pri izvršavanju sljedećih aktivnosti:

- Praćenje provedbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u fizičkom i financijskom smislu,

- Praćenje provedbe sekundarnih ugovora u fizičkom i financijskom smislu, odnosno ugovora koji će biti sklopljeni s pružateljima radova i usluga,

- Izvještavanje u skladu sa zahtjevima propisanima Zajedničkim nacionalnim pravilima te nastavno na eventualne ad hoc zahtjeve tijela u sustavu upravljanja i kontrole OPKK-a,

- Koordinacija svih dionika uključenih u projekt,

- Podrška tijekom revizije i/ili kontrola nadležnih tijela,

- Određivanje standarda, politika i procedura kojima će se postići željena kvaliteta u ostvarenju ciljeva projekta

- Kontinuirano upravljanje rizicima (identifikacija, analiza, rangiranje i ublažavanje rizika),

- Arhiviranje projektne dokumentacije (izvješća, ugovori, računi, i dr.) i osiguravanje adekvatnog revizijskog traga,

- Dnevna i tjedna komunikacija sa voditeljem projekta i projektnim timom.

Sve navedene aktivnosti ponuditelj je dužan provoditi za vrijeme trajanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i odobrenja Završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava.

CPV oznaka: 72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta

PLAĆANJE

Plaćanje će se vršiti kvartalno sukladno dinamici podnošenja Zahtjeva za nadoknadom sredstava prema posredničkom tijelu 2, a koja naručitelj podnosi za vrijeme trajanja ugovora s odabranim ponuditeljem.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja e računa, temeljem izvještaja o izvršenim uslugama.

U slučaju da račun nije prikladan za plaćanje jer ne sadrži sve potrebne elemente ili Pružatelj usluge nije priložio dokumentaciju određenu Ugovorom, Naručitelj će o istom obavijestiti Pružatelja usluge i zatražiti dostavu ispravnog računa i dokumentacije koja nedostaje. Pružatelj usluge je dužan u roku od 7 dana od primitka takvog zahtjeva izvršiti potrebne ispravke i dopune. U slučaju postavljanja zahtjeva za ispravkom i dopunom računa, rok za plaćanje prestaje teći i nastavlja se od trenutka zaprimanja urednog i potpunog računa sa prilozima.

KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan značaj:

| Red. broj | Kriterij | Broj bodova |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cijena ponude bez PDV-a | 40 |
| 2. | Iskustvo ključnog stručnjaka (voditelja tima) | 60 |
|  | Maksimalni broj bodova | 100 |

1.Cijena ponude

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje cijenu ponude bez PDV-a. Maksimalni broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 40 bodova.

Ponuda sa najnižom cijenom dobit će maksimalan broj bodova, 40 bodova. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

C = Cmin x 40 / Cp

C - broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na dvije decimale)

Cmin - najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave

Cp - cijena ponude koja je predmet ocjene

40,00 – maksimalni broj bodova

2. Iskustvo nominiranog ključnog stručnjaka (voditelja tima)

Naručitelj kao drugi kriterij određuje specifično iskustvo stručnjaka kojeg ponuditelj nominira kao voditelja tima. Prema kriterijima bodovanja stručnjaka navedenima u tablici u nastavku ponuda može ostvariti maksimalan broj bodova 60.

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

|  | Specifično iskustvo stručnjaka | Broj/ vrijednost kriterija | Bodovi prema kriteriju | Maksimalno bodova za kriterij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ključni stručnjak 1. – Voditelj tima |  |  |  |  |  |
| 1. | Broj projekata na kojima je stručnjak sudjelovao ili još uvijek sudjeluje u ulozi voditelja projekta u upravljanju projektom i administraciji projekta minimalne vrijednosti projekta u iznosu od 5.000.000,00 koji je sufinanciran sredstvima EU fondova ili sredstvima drugih međunarodnih izvora financiranja ili proračunskim sredstvima JLP(R)S ili RH. U obzir se uzimaju završeni projekti i projekti u provedbi. | 1 – 2 projekata | 10 bodova | Maksimalno 60 bodova |
|  |  | 3 – 4 projekata | 20 bodova |  |
|  |  | 5 – 6 projekata | 30 bodova |  |
|  |  | 7 – 8 projekata | 40 bodova |  |
|  |  | 9 – 10 projekata | 50 bodova |  |
|  |  | 11 i više projekata | 60 bodova |  |
| UKUPNO maksimalno 60 bodova |  |  |  |  |  |

Stručnjak specifično iskustvo prikazuje u popisu projekata navodeći izravan kontakt naručitelja tih usluga kod kojeg naručitelj može provjeriti istinitost navoda (u tu svrhu ponuditelj može koristiti predložak obrasca iz ovoga Poziva na dostavu ponuda - OBRAZAC 1).

Obrazac 1

| NARUČITELJ: |  |  |  | PREDMET NABAVE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grad Osijek F. Kuhača 9 31000 Osijek |  |  |  | Usluga promidžbe i vidljivosti projekta „Centar za posjetitelje Tvrđa“, KK.06.2.2.05.0001 |  |  |  |
| Predloženi položaj: |  | Voditelj tima |  |  |  |  |  |
| Prezime: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime: |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifično stručno iskustvo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv i vrijednost ugovora/projekta | Datum od - do pružanja usluga (mjesec/godina) |  | Kratki opis projekta |  |  | Funkcija stručnjaka na ugovoru/ projektu | Naručitelj i kontakt osoba naručitelja (kontakt podaci)* |
| * Naručitelj pridržava pravo kontaktirati kontakt osobu za provjeru točnosti podataka prikazanih u životopisu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Svojim potpisom potvrđujem raspoloživost za vrijeme provođenja ugovora te istinitost gore navedenih podataka. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ime/prezime/potpis stručne osobe |  |  |