PROJEKTNI ZADATAK

IDEJNI PROJEKT KORIDORA PROMETNICE PRODUŽETKA DELNIČKE ULICE (OD ULICE WOODROWA WILSONA DO DVORANE GRADSKI VRT U OSIJEKU)

LOKACIJA:

DELNIČKA ULICA produžetak prometnice od Ulice Woodrowa Wilsona s istočne strane do dvorane Gradski vrt u Osijeku sa zapadne strane.

POSTOJEĆE STANJE:

Prometni koridor, koji je predmet ovog projektnog zadatka sastoji se od katastarskih čestica djelomično u vlasništvu Grada Osijeka (k.čbr. 9858/4, 9858/21, 9861/1, te uklapanje u dijelove k.č.br. 9853/7 i 9873/119, 9873/1, 6242/1, 9891)  sve k.o. Osijek i u naravi su navedene k.č.br. dijelovi postojećih prometnica, poljoprivrednog zemljišta te privatne obiteljske kuće koja se nalazi u koridorui prometa.

ZADAĆA PROJEKTA:

Osnovni cilj projekta je sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) izraditi:

- Idejni projekt prometnog koridora dužine cca 250,00 m

Izgradnju prometnice potrebno je podijeliti u smislene cjeline (pješačke, biciklističke, prometne površine, javnu rasvjetu, sadnju drveća…) u dogovoru s Naručiteljem i iste definirati u Idejnom projektu temeljem kojeg će se izdati lokacijska dozvola kao fazno građenje po dionicama i zahvatima.

Pravomoćna lokacijska dozvola potrebna je za pokretanje postupka izvlaštenja zemljišta na trasi buduće prometnice, a koje nije u vlasništvu Grada Osijeka.

Projektnom dokumentacijom predvidjeti sve elemente sukladno pravilima struke, prostorno-planskom dokumentacijom - Generalnim urbanističkim planom Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 5/06, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4/13-ispr., 7/14, 11/15, 2/17, 6A/18-pročišćeni tekst i 13A/20) te UPU - Gradski vrt (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16/2019), hrvatskim normama i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetno područje.

Projektom je sukladno prostorno planskoj dokumentaciji potrebno predvidjeti spoj postojeće prometnice od Ulice Woodrowa Wilsona s istočne strane do dvorane Gradski vrt u Osijeku sa zapadne strane; projektom predvidjeti smještaj instalacija (vodovod, kanalizacija, HEP struja, HEP plin, instalacije B-net, Oprima…), pješačke i biciklističke staze, uređenje oborinske odvodnje i izgradnju javne rasvjete te zaštitno zelenilo.

Projektom osigurati dostatnu nosivost novoizgrađenog kolnika na temelju važećih propisa i podataka o prometnom opterećenju.

CIJENA PONUDE

Ponudom i ponuđenom cijenom treba uključiti:

- izradu Idejnog projekta za izgradnju prometnice u vlasništvu Grad Osijeka na k.č.br. 9858/4 , 9858/21, 9861/1, te uklapanje u dijelove k.č.br. 9853/7 i 9873/119, 9873/1, 6242/1, 9891  sve k.o. Osijek uključivo ishođenje lokacijske dozvole

Idejnim projekt treba predvidjeti fazno građenje u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Osijeka i Upravnim odjelom za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose.

Idejni projekt treba izraditi prema člancima 128.-131. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te prema Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20).

Ponuditelj/Projektant je u obvezi prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati ovaj Opis posla/Projektni zadatak i izvršiti uvid na samoj lokaciji te ponuđenom cijenom obuhvatiti sve opisane radove izrade i isporuke dokumentacije i ostale navedene usluge koje se tiču predmeta posla (geotehnički istražni radovi, geomehanika, revizija, podzemne vode, geodetski poslovi i sl.) neovisno jesu li isti posebno naglašeni u Opisu posla/Projektnom zadatku i priloženoj dokumentaciji ili nisu te Ponuditelj nema pravo ni na kakve naknadne troškove s tim u vezi i/ili provođenju upravnih postupaka. Eventualne troškove taksi (biljega i sl.) snosi Naručitelj.

Ponuditelj/Projektant je odgovoran za kompletnost i usklađenost projekta i opreme, uključivo svih potrebnih instalacija i priključaka, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih rješenja te računsku točnost proračuna, predmjera, troškovnika, specificirane opreme, materijala i sve ostale ulazne i izlazne parametre bez dodatnih troškova vezano za projektiranu i/ili postojeću prometnu i drugu infrastrukturu, eventualne služnosti ili prolaske vodova, izmještanja postojećih instalacija, geoistražne radove i slično.

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA

Predmetna projektna dokumentacija mora biti u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom koja je na snazi za predmetnu lokaciju: UPU - Gradski vrt (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16/2019),  GUP Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 5/06, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4/13-ispr., 7/14, 11/15, 2/17, 6A/18-pročišćeni tekst i 13A/20, Prostorni plan uređenja Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09, 12/10, 12/12, 20A/18 i 8A/19-pročišćeni tekst).

SADRŽAJ PROJEKTA

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata struka koje, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, sudjeluju u projektiranju, kojima se:

1. daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja zahvata u prostoru (idejno-tehničko rješenje)

2. prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru i

3. određuju osnovna polazišta značajna za osiguravanje postizanja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih zahtjeva za građevinu.

Idejni projekt treba izraditi prema člancima 128.-131. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te prema Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20).

Idejni projekt za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata uz navedene nacrte i dokumente sadrži:

1. geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata

2. potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz podstavka 1. ovoga stavka predan na pregled i potvrđivanje

3. geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu

4. popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu.

Sve pripremne radove kao i podatke potrebne za pripremu potpunog i kvalitetnog dokumenta, a koji ovim Projektnim zadatkom nisu naznačeni da će Izvršitelju biti dani na raspolaganje ili uvid, Izvršitelj je dužan pribaviti, odnosno pripremiti sam i troškove pribavljanja, odnosno pripremanja uključiti u ponudbenu cijenu.

RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA I PODLOGE

- Prostorno planska dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Grada (www.osijek.hr)

- Lokacijska informacija na zahtjev u nadležnom upravnom tijelu

- Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta na zahtjev u nadležnom upravnom tijelu

- Izvadak iz zemljišne knjige za k.čbr. 9858/4, 9858/21, 9861/1, te uklapanje u dijelove k.č.br. 9853/7 i 9873/119, 9873/1, 6242/1, 9891)  sve k.o. Osijek

- Geodetsku podlogu osigurava Ponuditelj (Projektant) o svom  vlastitom trošku

- Grafički prilog-Projektni zadatak-prometnica

SURADNJA S NARUČITELJEM

Tijekom izrade projekta, Izvršitelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom Naručitelja, izvještavati i upoznavati Naručitelja o napretku izrade projekta i projektom predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva Naručitelja. Izvršitelj je dužan prisustvovati svim radnim sastancima o svom trošku koji će se održavati tijekom izrade projekta, a na koje će ga pozvati Naručitelj. Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a Izvršitelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DINAMIKA PLAĆANJA

Projektant je obavezan prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati i svojom ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove bez obzira da li su isti posebno naglašeni u projektnom zadatku ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu projektne dokumentacije mora uključivati sve troškove s tim u svezi i projektant nema pravo ni na kakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i provođenje upravnih postupaka.

Izvršitelj je dužan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja usluge izrade dokumentacije te ih implementirati i uskladiti izrađenu dokumentaciju.

Plaćanje prema dinamici izvršenja posla, a koje uključuje i sve eventualne izmjene do ishođenja pravomoćne lokacijske dozvole.

| RB | Aktivnost | Isplata po odobrenju dokumentacije od strane Naručitelja/podnesenom zahtjevu | Isplata nakon uspješnog okončanja postupka/izdavanje pravomoćnog akta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Izrada idejnog projekta i ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole | 90 % ukupne cijene | 10% ukupne cijene |

TROŠKOVNIK ZA NABAVU:

| RB | VRSTA USLUGE | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupno (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Izrada idejnog projekta i ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole | kom | 1,00 |  |  |

ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- 30 dana za izradu idejnog projekta  + 30 dana za ishođenje pravomoćne lokacijske dozvole.

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Idejni projekt dostaviti Naručitelju u tiskanom i elektroničkom obliku u 3 (tri) primjeraka u AutoCAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom.

OSTALO

Ponuditelj je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o svim fazama pripreme i realizacije posla kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile. Naručitelj pridržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina rješenja, a Ponuditelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

PRILOZI

Kao u tekstu

KLASA:      360-09/23-01/2

UR. BROJ:  2158-1-17-03/05-23-5

Osijek,     	15. lipnja 2023.