PROJEKTNI ZADATAK

UVOD

Nakon prometne nesreće u kojoj je osobni automobil udario u kameni zdenac te je došlo do narušavanja stabilnosti, zdenac je demontiran i transportiran u restauratorsku radionicu Oslik u Fakultetskoj ulici 4.

Grad Osijek planira izvršiti obnovu kamenog zdenca na način da se isti restaurira i montira/spoje svi segmenti na izvornoj lokaciji na Trgu sv. Trojstva u Tvrđi.

CILJEVI I ZADAĆA PROJEKTA

Restaurirati i montirati zdenac na izvornu lokaciju.

ZAKONODAVNI OKVIR

Zahvat će se izvoditi prema pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN(112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23).

OBIM RADOVA

U sklopu restauracije predviđeno je potrebno čišćenje kamenih elemenata s uklanjanjem masnoća i ostalih zaprljanja, spajanje rastavljenih/odlomljenih fragmenata u cjelinu te tonsko ujednačavanje teksture vanjskih površina. U radove restauracije uključiti potreban prijevoz svih segmenata kamenog zdenca.

Montaža predviđa utovar, transport i montažu svih segmenata zdenca na izvornu poziciju, spajanje segmenata, obradu te završnu hidrofobnu zaštitu.

Sve pripremne radove koji ovim Projektnim zadatkom nisu naznačeni Izvođač je dužan pripremiti sam i troškove pripremanja uključiti u ponudbenu cijenu.

SURADNJA S NARUČITELJEM

Izvođač je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom Naručitelja, izvještavati i upoznavati Naručitelja o napretku radova i predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka.

CIJENA

Ponudom i ponuđenom cijenom treba uključiti:

- Restauraciju zdenca uključivo s transportom od depoa do radionice

- Montažu zdenca na izvornu lokaciju

Izvođač je u obvezi prije podnošenja ponude detaljno sagledati ovaj Projektni zadatak i izvršiti uvid na samoj lokaciji te ponuđenom cijenom obuhvatiti sve opisane radove koji se tiču predmeta posla neovisno jesu li isti posebno naglašeni u Projektnom zadatku i priloženoj dokumentaciji ili nisu te Izvođač nema pravo ni na kakve naknadne troškove u vezi s tim.

Plaćanje se vrši prema dinamici izvođenja radova:

| RB | Aktivnost | Dinamika plaćanja |
| --- | --- | --- |
| 1) | Prijevoz i restauracija zdenca | 60% ukupne cijene |
| 2) | Montaža zdenca | 40% ukupne cijene |

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Izvođač se obvezuje izvesti radove u sljedećim rokovima:

- 60 dana od potpisa Ugovora/Narudžbenice za izvođenje radova

| Osijek, 24. rujna 2026. | Investitor/Naručitelj Grad Osijek |
| --- | --- |